Carrito de compras

Cafetín SENA (Industria)

Documento organizado de requerimientos, MVP, backlog y modelo de datos

Proyecto académico - SENA

# Contenido

1. Planteamiento del problema

2. Objetivos

3. Alcance

4. Requerimientos

5. Priorización MoSCoW (MVP)

6. Mockup inicial (baja fidelidad) — Pantallas mínimas del MVP

7. Backlog / Plan de trabajo (Historias + criterios + estimación)

8. Modelo de datos (propuesto)

9. Video

10. Presentacion

11. Presentacion 2

# 1) Planteamiento del problema

En el cafetín se presentan filas, demoras y errores al tomar pedidos. Se requiere un sistema que permita a los usuarios seleccionar productos, armar un carrito y confirmar el pedido, mientras el cafetín recibe, prepara y entrega con control básico del proceso.

# 2) Objetivos

## Objetivo general

Diseñar una solución tipo carrito de compras para gestionar pedidos del cafetín de manera ágil y ordenada, reduciendo tiempos y errores.

## Objetivos específicos (3)

1. Levantar y documentar requerimientos (RF/RNF) y reglas de negocio.

2. Definir el MVP y prototipar pantallas mínimas (mockup baja fidelidad).

3. Planear el trabajo mediante backlog (historias + criterios + estimación) y proponer el modelo de datos.

# 3) Alcance

## Incluye

Catálogo de productos

Carrito (agregar/quitar/actualizar cantidades)

Confirmación de pedido

Gestión básica cafetín: ver pedidos y cambiar estado

## No incluye (por ahora)

Pagos en línea

Integración con inventario real

Facturación electrónica

App móvil nativa (si aplica)

# 4) Requerimientos

## 4.1 Requerimientos funcionales (RF)

RF-01 Ver catálogo de productos (nombre, precio, disponibilidad).

RF-02 Buscar/filtrar productos por categoría (opcional).

RF-03 Agregar producto al carrito.

RF-04 Ver carrito (lista, cantidades, subtotal y total).

RF-05 Modificar cantidad / eliminar ítem del carrito.

RF-06 Confirmar pedido (crear orden con detalle).

RF-07 Ver estado del pedido (ej. Recibido/En preparación/Listo/Entregado).

RF-08 (Cafetín) Ver lista de pedidos recibidos.

RF-09 (Cafetín) Cambiar estado de un pedido.

## 4.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF-01 Usabilidad: flujo simple en pocas pantallas.

RNF-02 Rendimiento: cargar catálogo y carrito con tiempos razonables.

RNF-03 Seguridad básica: validación de entradas; control de acceso si hay roles.

RNF-04 Disponibilidad: el sistema debe funcionar en la jornada del cafetín.

RNF-05 Trazabilidad: pedidos deben quedar registrados.

## 4.3 Reglas de negocio (RN)

RN-01 No se puede confirmar un pedido con carrito vacío.

RN-02 Un pedido confirmado inicia en estado “Recibido”.

RN-03 Flujo de estados permitido: Recibido → En preparación → Listo → Entregado.

RN-04 No se puede pasar de “Recibido” a “Listo” saltando estados.

RN-05 Si un producto está “no disponible”, no debe poder agregarse al carrito.

# 5) Priorización MoSCoW (MVP)

## Must (MVP)

Catálogo → Carrito → Confirmación del pedido

(Cafetín) Ver pedidos → Cambiar estado

Registro de pedido con detalle (qué compró y cuánto)

## Should

Filtros por categoría

Ver total y subtotales claramente

Confirmación visual (pantalla “Pedido creado”)

## Could

Historial de pedidos del usuario

Notificación cuando esté “Listo”

Edición del pedido antes de preparar (ventana corta)

## Won’t (por ahora)

Pagos en línea

Integración con inventario/ERP

App nativa

Nota: El MVP se considera viable si define el flujo catálogo → carrito → confirmación y la gestión básica del cafetín ver pedidos → cambiar estado.

# 6) Mockup inicial (baja fidelidad) — Pantallas mínimas del MVP

Link Figma: https://www.figma.com/design/q2kzyCNFTc6rd8Z7MfbjqX/Cafetín-SENA?t=nzwn3ltjuWvNEACw-1

# 7) Backlog / Plan de trabajo (Historias + criterios + estimación)

Escala: 1 (pequeño), 2 (medio), 3 (grande)

## Historias de usuario (MVP primero)

HU-01 (Must) Como usuario, quiero ver el catálogo para elegir productos.

Criterios de aceptación

Se muestra lista con nombre y precio

Si un producto no está disponible, se indica

HU-02 (Must) Como usuario, quiero agregar productos al carrito para armar mi pedido.

Criterios

Al agregar, aumenta cantidad del ítem

No permite agregar si no disponible

HU-03 (Must) Como usuario, quiero ver y editar mi carrito para ajustar el pedido.

Criterios

Puedo aumentar/disminuir cantidad

Puedo eliminar ítems

Se recalcula total

HU-04 (Must) Como usuario, quiero confirmar el pedido para que el cafetín lo reciba.

Criterios

No permite confirmar carrito vacío

Al confirmar crea pedido con estado “Recibido”

Muestra confirmación con número de pedido

HU-05 (Must) Como cafetín, quiero ver pedidos para prepararlos en orden.

Criterios

Lista pedidos con fecha/hora, total y estado

Ordenados por más antiguos primero (o por estado)

HU-06 (Must) Como cafetín, quiero cambiar el estado del pedido para reflejar el avance.

Criterios

Solo permite transiciones válidas (RN-03)

Al cambiar estado se ve actualizado

## Tabla rápida (ejemplo)

| ID | Prioridad | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Must | 1 | Pendiente |
| HU-02 | Must | 1 | Pendiente |
| HU-03 | Must | 2 | Pendiente |
| HU-04 | Must | 2 | Pendiente |
| HU-05 | Must | 3 | Pendiente |
| HU-06 | Must | 3 | Pendiente |

# 8) Modelo de datos (propuesto)

## Entidades

Producto

producto_id (PK)

nombre

precio

disponible (bool)

categoria (opcional)

Pedido

pedido_id (PK)

fecha_hora

estado (Recibido/En preparación/Listo/Entregado)

total

DetallePedido

detalle_id (PK)

pedido_id (FK → Pedido)

producto_id (FK → Producto)

cantidad

precio_unitario

subtotal

## Relaciones

Pedido 1 — N DetallePedido

Producto 1 — N DetallePedido

# Video

Link: https://youtu.be/NJiEIs3jqPs?feature=shared

# Presentacion

Link: https://gamma.app/docs/De-Design-Thinking-MoSCoW-Scrum-al-MVP-9kgxi56kzarrn12

# Presentacion 2

Link: https://gamma.app/docs/Scrum-Design-Thinking-y-MoSCoW-03yx9kud5ixbhik?mode=doc